# 统一 AI 费用管理平台
需求讨论纪要与版本记录

当前版本：v0.1  |  建立日期：2026-08-13  |  状态：需求探索中

# 一、文档目的

本文件用于持续记录统一 AI 费用管理平台的需求讨论过程、阶段性结论、待确认问题和版本变化。后续每轮沟通均在本文档中追加记录，形成可追溯的需求演进历史。

# 二、业务背景

公司目前使用飞书 AI、WorkBuddy/CodeBuddy、Codex、GitHub Copilot、Trae、Claude Code、UniAPI、FastGPT 等 AI 工具/模型。各工具计费方式不同，费用分散在不同台账中，导致个人消费、部门预算、额度使用和超预算风险主要依赖人工核对。拟建设统一的 AI 费用管理平台，集中管理 AI 工具消费、额度、预算、申请审批、预警和成本优化。

# 三、初始角色

| 角色 | 核心关注点 | 初步权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 员工 | 个人费用、额度剩余、工具使用情况、额度申请 | 查看个人数据；发起工具、额度和追加申请 |
| 部门主管 | 部门预算、费用、成员使用情况、模型分布 | 查看本部门数据；审批申请；管理部门额度 |
| 预算管理员 | 公司总预算、部门对比、模型费用、超预算风险 | 查看全公司数据；配置预算、计费和预警规则 |
| 预留角色：系统管理员 | 组织、账号、角色和基础配置 | 建议后续纳入权限模型 |
| 预留角色：财务/采购人员 | 账单、合同、付款、发票和供应商 | 建议后续按业务需要启用 |

# 四、初步产品功能结构

## 1. 统一数据与工具管理

工具/模型基础信息

供应商、套餐和合同信息

席位、积分、Token、调用次数等计费规则

套餐内价格、超额价格、币种和汇率

有效期、停用、价格调整和历史记录

## 2. 消费数据管理

按员工、部门、项目、工具和模型记录用量与费用

区分固定费用、用量费用、超额费用和一次性费用

记录数据来源、同步时间和数据可信度

支持账单数据与平台记录的核对

## 3. 额度与资源管理

公司、部门、项目、员工和共享池额度

席位、积分、Token、次数等不同额度类型

额度分配、追加、回收、冻结、释放和转移

额度有效期与使用预警

## 4. 预算管理

公司、部门、项目、工具和模型预算

已发生、已锁定、已分配、预计和可用预算

预算调整、冻结、结转和超支处理

月度、季度或年度预算周期

## 5. 申请、审批与流程

新工具/模型、席位、额度、追加和超预算申请

按金额、工具风险和申请类型路由审批

记录申请原因、使用场景、预计用量、费用和项目

支持异常费用申诉

## 6. 分析与报表

员工个人使用看板

部门预算、成员排名、模型分布和趋势

公司预算、部门对比、工具/模型费用排行

预计月末费用和预算执行率

## 7. 预警与异常管理

额度和预算阈值预警

费用异常增长、夜间高频、模型成本异常

套餐到期、席位闲置、余额不足

账单不一致和数据同步异常

## 8. 成本优化与治理

闲置席位和低使用率账号识别

套餐利用率和模型成本效果分析

重复工具采购识别

低成本模型替代建议、费用预测和 AI 使用 ROI

# 五、建议的产品导航

工作台｜我的使用｜额度中心｜申请与审批｜部门管理｜预算管理｜费用分析｜预警中心｜工具与模型｜成本优化｜系统配置｜审计与日志

# 六、当前建议的核心业务闭环

员工使用 AI 工具 → 产生用量和费用 → 费用归属员工/部门/项目 → 消耗个人或部门额度 → 接近上限触发预警 → 员工申请追加 → 主管审批 → 预算管理员监控全局。

# 七、当前待确认问题

费用归属到员工、部门、项目、业务线或成本中心？是否支持多维度分摊？

固定套餐费用如何分摊：平均分摊、按实际使用量分摊，还是只统计部门总费用？

员工能否同时使用多个部门或项目的预算？

超预算后只预警，还是限制新增额度、暂停使用、自动切换低价模型或重新审批？

预算按月、季度还是年度管理？是否允许跨月结转？

费用以供应商最终账单为准，还是平台用量记录也可作为结算依据？

员工端显示真实金额、额度消耗、百分比，还是只显示状态？

是否需要记录使用场景、项目产出、节省时间等信息，用于分析 AI 使用 ROI？

# 八、建议建设优先级

| 阶段 | 建设重点 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：统一看数 | 工具/模型台账、费用归集、个人/部门/公司看板 | 先解决数据分散和看不清问题 |
| 第二阶段：统一管控 | 额度申请、审批、预算分配、预警和账单核对 | 建立预算和使用控制闭环 |
| 第三阶段：统一优化 | 席位利用率、费用预测、模型替代、ROI 分析 | 从费用统计升级到成本优化 |

# 九、版本记录

| 版本 | 日期 | 本次内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-13 | 建立需求讨论文档；形成业务背景、角色、8 个功能域、导航结构、核心闭环、待确认问题和建设优先级。 | 待继续讨论 |
| v0.2 | 待定 | 记录下一轮沟通结论，并更新功能结构和业务规则。 | 待更新 |

# 十、后续记录规则

每次沟通结束后新增一个版本号，不覆盖历史结论。

对于已确认内容，标记为“已确认”；对于暂定方案，标记为“待确认”。

对于被推翻或调整的方案，保留原记录，并在新版本中说明调整原因。

每个版本记录日期、本次讨论主题、结论、待办事项和待确认问题。

# 十一、下一轮建议讨论主题

优先讨论“费用、额度、预算三者之间的关系”，因为它将决定平台的核心数据口径、审批规则和预警逻辑。建议先确认：预算周期、额度分配方式、费用归属粒度，以及超预算后的处理策略。